ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ		ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την παράταση του χρόνου περαίωσης  στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη:

- Την με ΑΔΑΜ 22SYMV010103299 2022-02-23 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την

22-02-2023.

- Την με αριθ. 36/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22/07/2023.

- Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/2016 όπως αυτά ίσχυαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.

- Το φυσικό αντικείμενο και τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου.

και επειδή

- Για το υπόψη έργο, απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) προκείμενου να περιληφθούν υπερβατικές ποσότητες εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»  κατά  (2)  μήνες, χρόνος ο οποίος δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου147 του Ν. 4412/16.

Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 22-09-2022.

Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8α  του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Καλλιθέα  22/06/2023

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ