ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			       		Καλλιθέα  23/09/2024

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ			           	         Αρ.Πρωτ.:	46560

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                 ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ	:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ	:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση	:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

ΑΡΜΟΔΙΟΣ	:Ι. ΦΩΛΙΔΟΥ

Τηλέφωνο	:213-20.70.472

ΘΕΜΑ	:Έγκριση  παράτασης προθεσμίας

περαίωσης του έργου

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, κατά ένα (1) μήνα, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 25/10/2024

- Συνημμένα

- Γνωμοδότηση

ΚΟΙΝ/ΣΗ							      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τ.Υ.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ