ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						Καλλιθέα  26/03/2025

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ						Αρ.Πρωτ.:17647

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                            	ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ	:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	        				Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ	:ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση	:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ Κ.Α.176 76	                      		Ενταύθα

ΑΡΜΟΔΙΟΣ	:Α.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Τηλέφωνο	:213-20.70.466

ΘΕΜΑ		:Έγκριση 2ης  παράτασης προθεσμίας

περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ»

Κύριε Πρόεδρε

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ».

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, κατά 2 μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 14-06-2025.

Συνημμένα

- Γνωμοδότηση

ΚΟΙΝ/ΣΗ							Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τ.Υ.

ΚΩΣΤΑΣ  ΑΣΚΟΥΝΗΣ