ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Καλλιθέα       28 / 01 / 2026

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                 Αριθ. Πρωτ:     4540/29-01-26

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        : Διοικητική

ΤΜΗΜΑ	: Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών		                         ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση	: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,                                   			τον  κ. Πρόεδρο του

ΑΡΜΟΔΙΟΣ	: Λάμπρος Παναγιώτης						Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλέφωνα         : 213.2070.311

EΜΑΙL                : p.lambros@kallithea.gr

ΘΕΜΑ                : Έγκριση αιτήματος σχετικά με την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για το έργο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Καλλιθέας» ''

Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπως συμπεριλάβετε και το θέμα με τίτλο: « Έγκριση αιτήματος σχετικά με την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για το έργο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Καλλιθέας».

Κατόπιν αιτήματος του ανάδοχου του έργου «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Καλλιθέας» για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ολοκλήρωσης του έργου για λόγους που δεν οφείλονται σε  υπαιτιότητα του ανάδοχου, η  επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου γνωμοδότησε θετικά για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ολοκλήρωσης του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή

-  Γρ. Δημάρχου

-  Γρ. Γεν. Γραμματέα

-  Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών

- Τ.Π.Ε.

Συνημμένα

- Αίτημα με αρ. πρωτ. 3277/22-01-2026 του αναδόχου «ΟΤΕ Α.Ε.»

- Γνωμοδότηση επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής με αρ. πρωτ. 3656/26-01-2026