
[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
                                                      
Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 270                                                                                                                            

Τηλέφωνα: 2109417000
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί τροποποίησης της σύμβασης λόγω οψιγενών μεταβολών» 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας (αρ. αποφ. Δ.Σ. 54/2026), επί της από 12/12/2025 κοινής δήλωσης (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία») της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ»  περί οψιγενών μεταβολών και τροποποίησης της σύμβασης για το Τμήμα 7 με τίτλο «Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW», του (επαναληπτικού) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Δήμος Καλλιθέας- Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1». 

Έχοντας υπόψη:
1. Την από 10/04/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016639548) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 998102480 και με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την  10/04/2026.

2. Την από 12/12/2025 κοινής δήλωσης (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία») της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ»  περί οψιγενών μεταβολών και τροποποίησης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016639548) για το Τμήμα 7 με τίτλο «Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW».
3. Το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ», τα οποία υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία».  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».
το γεγονός ότι: 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης, υποβλήθηκε αίτημα τροποποίησης, με το οποίο γνωστοποιείται ότι επήλθε εταιρικός μετασχηματισμός της αρχικής αναδόχου εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ο οποίος συνίσταται σε μερική διάσπαση με απόσχιση του κλάδου ηλεκτροκίνησης και απορρόφησή του από την εταιρεία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.».
Η εν λόγω εταιρική μεταβολή έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), επιφέροντας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, καθολική διαδοχή της απορροφώσας εταιρείας ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο δραστηριότητας. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα απορρέοντα από τη σύμβαση δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι του Δήμου Καλλιθέας. 
Η εξεταζόμενη περίπτωση εμπίπτει στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η τροποποίηση σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης σε περίπτωση υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου από νέο οικονομικό φορέα, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και ότι ο νέος φορέας πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 
Κατόπιν ελέγχου του συνόλου των δικαιολογητικών εγγράφων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι: 
α) η αιτούμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά την υποκατάσταση του αναδόχου λόγω καθολικής διαδοχής και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, ούτε στους βασικούς όρους εκτέλεσής της, 
β) διασφαλίζεται η συνέχεια της ορθής και απρόσκοπτης εκτέλεσης της σύμβασης και 
γ) η εταιρεία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.» υπέβαλε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία» το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία εξετάστηκαν από την Επιτροπή και διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, έγκυρα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τεκμηριώνοντας την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την τροποποίηση της σύμβασης, χωρίς να θίγονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της σύμβασης, ήτοι της υποκατάστασης της αρχικής αναδόχου εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.», ως καθολικής διαδόχου του σχετικού κλάδου δραστηριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
       Συνημμένα: 
1. Η από 10/04/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016639548).
2. Την από 12/12/2025 κοινής δήλωσης (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία») της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ»  περί οψιγενών μεταβολών. 

Καλλιθέα, 23/03/2026
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

& ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εμμανουήλ Ξενάκης                            Νικόλαος Τσολακίδης                           Κων/νος Τσιβιλτίδης   

    Δ.Ε. Οδηγών                             Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων                Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ   
   αναπλ.μέλος

Κοιν/ση

- Δ/νση Περιβάλλοντος

- Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

   Καλλιθέα,  23 / 3 / 2025


   Αρ.Πρωτ:  15511/24-3-2026








                   ΠΡΟΣ


τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
















_2147483647

