ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





Καλλιθέα 23/06/2026     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  
             


                             Αρ. Πρωτ.: 32327


[image: image1.png]



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ                                                                                            ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΤΠΕ
                  
                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
:Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ.176 76



Πληροφορίες
: Μακρής Κυριάκος

                         



Τηλ.     

: 213 2070381 
ΘΕΜΑ
: Εισήγηση περί τροποποίησης υλικού & επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης με τίτλο «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». 
Έχοντας υπόψη:

1. Την από 11/02/2026 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018467241) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της αναδόχου ένωσης εταιρειών «GLOBISMART Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ», με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της Α φάσης: «Μελέτη Εφαρμογής», έως και την  11/03/2026.

2. Την με αρ. πρωτ. 29818/12-06-2026 αίτηση της αναδόχου ένωσης εταιρειών «GLOBISMART Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ», περί τροποποίησης υλικού & επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

3. Τη γνωμοδότηση με αρ. πρωτ. 30406/16-06-2026 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Καλλιθέας επί της με αρ. πρωτ. 29818/26 αίτησης του αναδόχου.

4. Το γεγονός ότι τα προσφερόμενα υλικά προς αντικατάσταση των εγκεκριμένων, είναι νέες εκδόσεις, αυξημένων δυνατοτήτων, που υπερκαλύπτουν τις ζητούμενες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές και θα προσφερθούν χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής.  

Αναλυτικά αναφέρουμε:

1. ως προς τη Δράση Δ: Οχτώ (8) έξυπνες διαβάσεις, προτείνεται η αντικατάσταση του προσφερόμενου λογισμικού διαχείρισης Acyclica Platform της εταιρείας TELEDYNE FLIR με τη νέα πλατφόρμα Trafficflow της GLOBISMART, η οποία:

· Αποτελεί νεότερο είδος προσφέροντας περισσότερες επιλογές. Ενδεικτικά οι πληροφορίες και επιλογές εμφανίζονται στην ελληνική γλώσσα.

· Είναι πλήρως ισοδύναμη με την αρχικά προσφερθείσα. 

· Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

· Προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε απαιτήσεις/ αλλαγές που τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς είναι 100% φιλοξενούμενη σε υποδομές του Αναδόχου. Αποτέλεσμα αυτού είναι ταχύτερη ανταπόκριση σε τεχνική υποστήριξη, βλάβες κ.λπ.

· Είναι μια περισσότερο ολιστική πλατφόρμα, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για τις διαβάσεις [ενδεικτικά serial numbers των αισθητήρων και των routers, φόρτιση μπαταρίας κ.λπ.], με ταχύτερη και πιο αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη και βλαβοληψία.

· Ταχύτερη μεταφορά σε υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που ζητηθεί.

Ακολουθεί πίνακας συμμόρφωσης βάσει της Διακήρυξης και επισυνάπτεται το τεχνικό φυλλάδιο προς απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών του.

	 Α/Α 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	Λογισμικό Διαχείρισης 

	3.7 
	Ελάχιστη συλλογή δεδομένων: 

Κατηγορία των οχημάτων που διασχίζουν την διάβαση 

Ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων 

Πορεία οχημάτων 
	ΝΑΙ 
	NAI 
	DATASHEET Πλατφορμας TrafficFLow 

	3.8 
	Δημιουργία αυτοματοποιημένων αναφορών 
	ΝΑΙ 
	NAI 
	DATASHEET Πλατφορμας TrafficFLow 

	3.9 
	Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα 
	ΝΑΙ 
	NAI 
	DATASHEET Πλατφορμας TrafficFLow 


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	Acyclica
	Trafficflow
	Υπερκάλυψη 

	 Λογισμικό 
	 Διαχείρισης
	 
	 
	 

	3.7
	Ελάχιστη συλλογή δεδομένων:
	Τα δεδομένα που συλλεγεί είναι τα εξής: Πλήθος ανά κατηγορία οχημάτων που διασχίζουν την διάβαση ανά ορισμένο χρόνο και ανά πορεία κίνησης, μέση ταχύτητα ανά κατηγορία οχήματος ανά ορισμένο χρόνο και ανά πορεία κίνησης, Πυκνότητα κίνησης ανά ορισμένο χρονο και ανά πορεία κίνησης
	Τα δεδομένα που συλλεγεί είναι τα εξής: Πλήθος ανά κατηγορία οχημάτων που διασχίζουν την διάβαση ανά ορισμένο χρόνο και ανά πορεία κίνησης, μέση ταχύτητα ανά κατηγορία οχήματος ανά ορισμένο χρόνο και ανά πορεία κίνησης, Πυκνότητα κίνησης ανά ορισμένο χρονο και ανά πορεία κίνησης
	Πέρα από τις απαιτήσεις μετρήσεων των πινάκων συμμόρφωσης , η πλατφόρμα trafficflow μπορεί φιλτράρει και ώρες αιχμής ανά ορισμένο χρόνο και να τις αναπαραστήσει με γραφική παράσταση, δίνει την δυνατότητα για παραμετροποίηση ορίων (πχ μέσης ταχύτητας) και εμφάνισης alert όταν αυτό ξεπεραστεί , δίνει την δυνατότητα απεικόνισης των πληροφοριών της μπαταριά της διάβασης (πχ κατάσταση και ρυθμό φόρτισης , καθώς και δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό εξοπλισμό.

	 
	Κατηγορία των οχημάτων που διασχίζουν την διάβαση
	
	
	

	 
	Ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων
	
	
	

	 
	Πορεία οχημάτων
	
	
	

	3.8
	Δημιουργία αυτοματοποιημένων αναφορών
	Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας αυτοματοποιημένης αναφοράς
	NAI Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας αυτοματοποιημένης αναφοράς
	Πέρα από την απαίτηση του πίνακα συμμόρφωσης, μέσω τις πλατφόρμας traffic flow , μπορούν να σταλθούν αναφορές υπέρβασης ορίων (πχ ταχύτητάς , η εκφόρτωσης της μπαταρίας της διάβασης.)

	3.9
	Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
	Προσφέρει API για διασύνδεση με τρίτα συστήματα.
	Προσφέρει API για διασύνδεση με τρίτα συστήματα.
	Πέρα από τους αισθητήρες κυκλοφορίας, στην πλατφόρμα trafficflow, έχουν συνδεθεί και οι controllers των μπαταριών των διαβάσεων.

	 
	Ελληνική Γλώσσα
	Όχι
	Ναι
	 

	 
	Αποτύπωση Διαβάσεων
	Όχι
	Ναι
	Η πλατφόρμα trafficflow δίνει την δυνατότητα να απεικονισθεί η πληροφορία και ανά

	 
	Απεικόνιση κατάστασης ηλεκτροδότησης Διαβάσεων.
	Όχι
	Ναι
	 


2. Ως προς τη Δράση Ε: Σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points), προτείνεται η αντικατάσταση του αρχικά προσφερόμενου Δρομολογητή δικτύου μοντέλου RB3011UiAS-RM της εταιρείας MikroTIK, το οποίο έχει περιέλθει σε κατάσταση EoL, με το νέο αυξημένων δυνατοτήτων Δρομολογητή δικτύου μοντέλο RB4011iGS+RM, το οποίο αποτελεί νεότερο είδος, ισοδύναμο με το προσφερθέν, το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου.

Ακολουθεί πίνακας συμμόρφωσης βάσει της Διακήρυξης και επισυνάπτονται τα τεχνικά φυλλάδια προς απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών του.

	Α/Α 
	Προδιαγραφή 
	Απαίτηση 
	Απάντηση 
	Παραπομπή 

	1 
	Δήλωση συμμόρφωσης CE 
	ΝΑΙ 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.26_ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 

	2 
	Συχνότητα CPU 
	≥ 1,4GHz 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.27_DATASHEET ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ NC-RB4011iGS+RM_DS 

	3 
	Αριθμός πυρήνων 
	≥ 2 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.27_DATASHEET ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ NC-RB4011iGS+RM_DS 

	4 
	Μέγεθος RAM 
	≥ 1 GB 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.27_DATASHEET ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ NC-RB4011iGS+RM_DS 

	5 
	Gigabit Ethernet ports 
	≥ 10 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.27_DATASHEET ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ NC-RB4011iGS+RM_DS 

	6 
	SFP port 
	≥ 1 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.27_DATASHEET ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ NC-RB4011iGS+RM_DS 

	7 
	USB port 
	≥ 1 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.27_DATASHEET ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ NC-RB4011iGS+RM_DS 

	8 
	Απόδοση 
	≥ 300 kpps 
	ΝΑΙ 
	ΤΦΕ.27_DATASHEET ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ NC-RB4011iGS+RM_DS 


Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας του αρχικά προσφερθέντα δρομολογητή και του νέου:

	Α/Α 
	Προδιαγραφές Router 
	Απαίτηση 
RB3011 
	Απάντηση 
RB4011 

	1 
	Δήλωση συμμόρφωσης CE 
	ΝΑΙ 
	ΝΑΙ 

	2 
	Συχνότητα CPU 
	1,4GHz 
	1.9 GHz 

	3 
	Αριθμός πυρήνων 
	2 
	4 

	4 
	Μέγεθος RAM 
	1 GB 
	1 GB 

	5 
	Gigabit Ethernet ports 
	10 
	10 

	6 
	SFP port 
	1 
	1 (SFP+ port) 

	7 
	USB port/ Serial 
	1 USB 
	1 Serial (RJ45) 

	8 
	Απόδοση 
	300 kpps 
	800 kpps 


Τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και δεν επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης. Τα νέα υλικά/αγαθά βασίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προκατόχων τους, είναι ανώτερα ή το πολύ ισοδύναμα (≥) οπότε υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου. 
Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι είναι συμβατά με το υπόλοιπο έργο και δεν θα υπάρξουν προβλήματα δυσλειτουργίας ή αστοχίας στο τελικό αποτέλεσμα.
Εισηγούμαστε Υπέρ της χορήγησης άδειας τροποποίησης υλικού & επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» καθώς αυτά δεν επηρεάζουν σε κανένα σημείο την εξέλιξη της προμήθειας.
Κοιν/ση: 






            Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
-  Γρ. Δημάρχου

-  Γρ. Γεν. Γραμματέα 
-  Γρ. Αντιδημάρχου

-  Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών

- Τ.Π.Ε.                                              








         ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
ΣΥΝ/ΝΑ:
- Αίτημα της αναδόχου ένωσης εταιρειών «GLOBISMART Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ» με αρ. πρωτ.: 29818/12-06-2026 περί τροποποίησης υλικού & επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών, της σύμβασης.
- Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών με αρ. πρωτ.: 30406/16-06-2026 περί τροποποίησης υλικού & επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών

